# Załącznik 5 do PZDP. 271.16.2022

# Wzór  umowy

# UMOWA  nr ………..

# O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ………………..  r. w  Białobrzegach pomiędzy:

Powiatem Białobrzeskim - Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, NIP:798-14-64-078, REGON: 670230824

reprezentowanym przez pełnomocnika Zarządu Powiatu, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  Publicznych - Andrzeja Adamiec

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….........................................  zwaną/ym  dalej „Wykonawcą”.

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia została zawarta umowa o następującej treści:

# §1 Przedmiot umowy

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi”, którego zakres określony jest w dokumentacjach technicznych będących w posiadaniu Zamawiającego oraz udostępniony został Wykonawcy.

# §2 Zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski obejmuje branżę drogową.

- Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Inspektorem, obejmuje:

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności założeń przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych.

- Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez wykonawcę robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacja projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dostarczenia harmonogramu rzeczowo- finansowego przez Zamawiającego.

- Ponadto Inspektor przyjmuje do wykonania następujące czynności:

- podstawowy nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej nad realizacją prac,

- udział w naradach roboczych/radach budowy na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy,

- udział w procesie przygotowania i kompletowania dokumentów odbiorowych,

- pomoc/wsparcie przy przygotowywaniu dokumentacji z realizacji poszczególnych zadań,

- pomoc Zamawiającemu w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych,

- aktywny udział w realizacji  robót budowlanych w zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- tworzenie harmonogramów robót w cyklach ustalonych z inwestorem oraz tworzenie protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,

- mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie działań Zamawiającego związane z realizacją Projektu.

- bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

- prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót.

- sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

- prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót.

- stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych.

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych ze źródeł wskazanych przez wykonawcę robót budowlanych;

- stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy – Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest: ……………………………………………………….………………………….

3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, Wykonawca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobom trzecim jest zabronione.

§ 4

Maksymalny termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru całego zakresu inwestycji (wszystkich zadań),

# § 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy co najmniej następujące dokumenty:

1. Dokumentację techniczną poszczególnych zadań wraz z załącznikami;

2. Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami – niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych i podpisaniu umowy.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, niezależne od ewentualnych zmian w projekcie.

2. Ustalone w tej formie maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy wyraża się kwotą w wysokości: ………………. zł brutto (słownie: ………………………………….………… …/100),

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 1, płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

4. Płatność za pełnienie wykonanej usługi będzie realizowana  zgodnie z  poniższym zapisem:

Płatność jest jednorazowa . Płatności nastąpi do 30 dni po odbiorze końcowym.

5. Należność za wykonane usługi Zamawiający ureguluje przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

§ 7

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających zapisach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

    - Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami zgłoszeń budowy nie wymagających pozwolenia na budowę,  oraz warunkami terenowym inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

    - Zapoznanie się z harmonogramem i zakresem planowanych robót;

    - Udział w zatwierdzaniu, weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

    - Udział w odbiorze częściowym i końcowym;

    - Rozstrzygnięcie w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstających w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięgnięcie opinii autora projektu;

    - Branie czynnego udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;

    - Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących materiałów budowlanych, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;

    - Sprawdzanie prawidłowości i kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów;

    - Uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;

    - Wykonawca obowiązuje się stawić na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego w przypadkach nagłych, powodujących zagrożenia realizacji budowy, pracujących ludzi i mienia.

§ 8

- Strony ustalają możliwość odstąpienia od umowy przez każdą ze stron z minimalnym okresem wypowiedzenia wynoszącym: 14 dni.

- Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, także w przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj. o zawieszeniu lub zakończeniu działalności.

4. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości.

§ 9

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych działań i zaniechań związanych z realizacją świadczonej usługi na rzecz Zamawiającego.

§ 10

      - Termin realizacji umowy: 90 dni od dnia podpisania umowy.

      - Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w zakresie dat rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zależności od czasu trwania prac budowlanych.

      - Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy. Możliwe jest wprowadzenie zmian do umowy w zakresie terminów realizacji zadania. Zmiany uzależnione będą od postępów robót budowlanych. Zamawiający zakłada ich zakończenie nie później niż 12.2022 r.

§ 11

      - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.

      - Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

      - Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

# ZAMAWIAJĄCY: 						                    WYKONAWCA:

………………………………………..						………………………………………..